Calculo de Pontos de Casos de Uso

# Sistema de Gerenciamento de Conferências Tecnológicas

Versão 1.2

05/11/2009

Instituto de Computação – UNICAMP

Grupo:
Anderson Philip Birocchi	072787
David Burth Kurka	070589
Filipe Simão Cetara Berti	060866
Jorge Augusto Hongo	071294
Raphael Kubo da Costa	072201
Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
03/nov/09	1.0	Criação do documento e contabilização dos pontos de casos de uso	Jorge A. Hongo
06/nov/09	1.1	Recalculo dos pontos de casos de uso refinados	Jorge A. Hongo
06/nov/09	1.2	Formatação e revisão	David B. Kurka

o	Autor
10/set/091.0Criação do documento a partir de modelo	Jorge A. Hongo

## Tabela de Conteúdo
1 Introdução.................................................................................................................................................	4
2 Calculo de Fatores Técnicos e Ambientais...............................................................................................	4
3 Calculo dos pontos de caso de uso..........................................................................................................	4
3.1 Criar Conferência......................................................................................................................	4
3.2 Realizar Cadastro.....................................................................................................................	5
3.3 Efetuar Inscrição.......................................................................................................................	5
  3.4 Submeter Trabalhos.................................................................................................................	5
  3.5 Editar Trabalhos....................................................................................................................	6
  3.6 Atribuir Revisores....................................................................................................................	6
  3.7 Avaliar Trabalhos....................................................................................................................	6
  3.8 Editar Revisores.......................................................................................................................	6
  3.9 Ver Comentários da Revisão....................................................................................................	6
  3.10 Aceitar/Rejeitar Trabalhos.......................................................................................................	6
4 Somatória dos pontos...............................................................................................................................	7

1. introdução
Este documento apresenta o cálculo de métricas para a contagem do tamanho do projeto de Software. Escolhemos uma métrica baseada em casos de uso devido a pouca precisão da métrica por pontos de função, visto a dependência do autor para a precisão da métrica com a divisão de tarefas desejada pelo grupo.

2. Fatores técnicos

T1 - (0)
T2 - (4)
T3 – (2)
T4 – (1)
T5 – (1)
T6 – (0)
T7 – (4)
T8 – (0)
T9 – (1)
T10 – (5)
T11 – (5)
T12 – (3)
T13 – (0)

TFactor = 2
TCF = 0,62

Fatores ambientais
FA1 – (3)
FA2 – (3)
FA3 – (1)
FA4 – (1)
FA5 – (1)
FA6 – (1)
FA7 – (4)
FA8 – (2)

EFactor = 2
ECF = 1,34

3. Calculo dos pontos de caso de uso
3.1. Criar Conferência

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 8
Tipo: Complexo
UUCW: 24

3.2. Realizar Cadastro

Pesos dos atores:
Número de atores: 3
Tipo: complexo
UAW: 3*3 = 9

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 7
Tipo: Médio
UUCW: 14

3.3. Efetuar Inscrição

Pesos dos atores:
Número de atores: 3
Tipo: complexo
UAW: 3*3 = 9

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 7
Tipo: Médio
UUCW: 14

3.4. Submeter Trabalhos

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 8
Tipo: Complexo
UUCW: 24

3.5. Editar trabalhos

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 9
Tipo: Complexo
UUCW: 27

3.6. Atribuir revisores

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 9
Tipo: Complexo
UUCW: 27

3.7. Avaliar trabalhos

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 9
Tipo: Complexo
UUCW: 27

3.8. Editar revisores

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 8
Tipo: Complexo
UUCW: 24

3.9. Ver comentários da revisão

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 4
Tipo: Médio
UUCW: 8

3.10. Aceitar/Rejeitar trabalhos

Pesos dos atores:
Número de atores: 1
Tipo: complexo
UAW: 1*3 = 3

Peso do Caso de Uso:
Número de transações: 6
Tipo: Médio
UUCW: 12

4. Somatória dos pontos
Somatória do UAW: 42
Somatória do UUCW: 201

UUCP: 243
UCP: 201,8844